ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ในรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก | อาคารโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร | 224,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาต่อจากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ | หลังคาเหล็ก ขนาด 200 ตารางเมตรพื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8”x8” จำนวน 148 ตารางเมตร | 378,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 3 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์รังนก | กว้าง 2.00 เมตร ฐานกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 88.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำ ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล 6 บ่อ (ตามประมาณการและแบบที่กำหนด) | 250,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | กำลังดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 4 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่4 ตำบลบางพลับ บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธ์ พวงทอง เชื่อมต่อคลอง 3 ซ้าย | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และบ่อพักพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร | 270,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 5 | โครงการเสริมคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์รังนก | กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 350 .00 เมตร (ตามแบบ อบต.บางพลับกำหนด) | 285,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 6 | โครงการขยาย/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็ก อนุบาล 5 ขวบ | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร (ตามแบบ อบต.บางพลับกำหนด) | 106,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 7 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับบริเวณ ต้นโพธิ์วัดท่าอิฐ ถึงบ้านนางกุหลาบ พันธ์สาย | ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 915.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บางพลับกำหนด) | 431,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ บริเวณประตูระบายน้ำหมู่ที่ 3 ถึงสุดเขตติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามประมาณการและแบบที่กำหนด) | 344,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 9 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ช่วง ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลับ บริเวณหน้าบ้านครูละเอียด มีเสมอ ถึงหน้าบ้านนนางประเทือง เพ็ชรรักษ์ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 960.00ตารางเมตร (ตามประมาณการและแบบที่กำหนด) | 427,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 10 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง ตำบลโพธิ์รังนก บริเวณหน้าบ้านนายสมชาย พึ่งเนตร | ขนาดกว้าง 3.50.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 770.00ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง0.00-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามประมาณการและแบบที่กำหนด) | 491,000 | 1 มกราคม 2569 – 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 11 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | 9,134,400 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ2,852,700 บาท (1 ตค 68-31 มีค 69) |
| 12 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 1,737,600 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ569,600 บาท (1 ตค68-31 มีค 69) |

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว | 18,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ9,500 (1 ตค 68-31มีค69) |
| 14 | ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.บางพลับ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 | 50,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 15 | ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 100,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 100,000บาท |
| 16 | โครงการต่อยอดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่อยอดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 20,000 | 1 มิถุนายน 2569- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 17 | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล อินทประมูล เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง | 15,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 15,000.-บาท |
| 18 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 40,000 | 1 มีนาคม2569 - 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 20 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการอบรมปศุสัตว์ตำบล | 70,000 | 1 มีนาคม 2568 - 30 เมษายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 68,310บาท |
| 21 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล | 10,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 22 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ละ 20,000 บาท จำนวน 8หมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 160,000 | 1 มิถุนายน 2569- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 23 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ หรือภัยอื่นๆ | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 24 | โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | โครงการปกป้องสถาบันและสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีของคนในชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันและสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีของคนในชาติ | 10,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 4,530.-บาท |
| 26 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ | 5,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 เมษายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 27 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 20,000 | 1 เมษายน2569- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกงบประมาณ |
| 28 | โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีและพระบรมวงศา นุวงศ์ | จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานรัฐพิธี กิจกรรมปกป้องสถาบันฯ กิจกรรมจิตอาสาฯ จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ฯ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ฯลฯ | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกงบประมาณ |
| 29 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้แก่ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 775,500 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 129,870.-บาท (1 ตค 2568-31 มีนาคม 2569) |

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำนักเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบางพลับ | 468,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 99,504 บาท |
| 31 | โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 3,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 เมษายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 32 | โครงการแสดงนิทรรศการของนักเรียนชั้นปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแสดงนิทรรศการของนักเรียนชั้นปฐมวัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 5,000 | 1 เมษายน2569- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 33 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Teacher | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Teacherเช่น ค่าวิทยากร ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 34 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯเช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 40,000 | 1-31 มกราคม 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 55,000.-บาท (โอนเพิ่ม 15,000) |
| 35 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน "โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2569" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 45,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2569 “ร่วมใจสานสัมพันธ์ หนองแม่ไก่เกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.หนองแม่ไก่ เพื่อดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนคนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 40,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 37 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 10,000 | 1-30 เมษายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 38 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯเช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 30,000 | 1 เมษายน2569- 30 มิถุนายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ |
| 39 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯเช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 30,000 | 1 -30 พฤศจิกายน 2568 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 7,350.-บาท |
| 40 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 150,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 114,320 บาท |
| 41 | โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอโพธิ์ทอง | อุดหนุนเงินงบประมาณให้อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อดำเนินงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี | 24,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 25,000.-บาท (โอนเพิ่ม 1,000 บาท) |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการจัดมหกรรมของดีเมืองอ่างทองประจำปี 2569 | อุดหนุนงบประมาณให้จังหวัดอ่างทองเพื่อดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2569 | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 43 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ | 40,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 44 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 45 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรฯลฯ | 10,000 | 1 มีนาคม 2569- 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 10,000.-บาท |
| 46 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | 1 เมษายน2569 - 30 กันยายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 16,450 บาท |
| 47 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของราชการ | 20,000 | 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 49 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง | 70,000 | 1 มีนาคม 2569- 30 เมษายน 2569 | ดำเนินการแล้ว | เบิกจ่ายงบประมาณ 150,000 โอน(งบประมาณเพิ่มเติม) |